Scrum – Conceitos introdutórios:

3 Papéis:

Scrum Master – Pessoa que detém muito conhecimento sobre Scrum e atua de forma a ser um “facilitador” do projeto.

Product Owner: Dono do produto, quem define o objetivo a ser atingido.

Dev Team: é o próprio time. São eles que se organizam para definir a melhor maneira de se chegar aos resultados. No Scrum não existe a figura de um “chefe”.

5 Eventos:

Sprint Planning
Daily Scrum
Execução Sprint
Revisão da Sprint
Retrospectiva Sprint

3 Artefatos:

Product Backlog
Sprint Backlog
Entrega/Incremento

Sprint Planning
Onde é planejado toda a Sprint.

Daily Scrum
Reuniões diárias de 15min. Nessa reunião 3 perguntas devem ser respondidas:

1. O que fez ontem?
2. O que vai fazer hoje?
3. Se possuim algum impedimento?

Sprint Review (Revisão da sprint)
Nessa reunião será apresentado o que foi feita na Sprint e verificar a necessidade de mudanças
no backlog.

Retrospectiva
Na retrospectiva é avaliado o que foi positivo e negativo no período e pode ser ajustado no processo como um todo.